Вопросы по кейсу

Ответьте, пожалуйста, на вопросы о кейсе, который вы делали с нами. На каждый вопрос хватит 3-5 предложений. Когда пишете о своей части работы, пишите «я», а не «мы».

| Имя и фамилия | Марк Соколов |
| --- | --- |
| Кейс | №4 AI-юрист по претензионной работе |

1. За что в команде отвечали вы? Какая у вас была роль?

Я был тимлидом команды и отвечал за координацию разработки. Помимо организационных задач, занимался интеграцией AI/RAG-модуля для генерации претензий по грузоперевозкам. Также работал над парсером документов, проверкой корректности полученных данных и тестированием системы.

2. Что в кейсе сделали лично вы?

Перечислите 2-4 конкретных результата: что это было (документ, таблица, код, промпт, слайд, исследование) и где оно сейчас.

Я разработал парсер для извлечения необходимых данных из договоров и других документов. Занимался интеграцией AI/RAG-модуля и промпт-инжинирингом для повышения качества генерации претензий. Реализовывал валидатор и guardrails для проверки корректности данных и ограничения нежелательных ответов модели. Также проводил тестирование системы на различных сценариях, выявлял ошибки в обработке документов, поиске контекста и генерации. Результаты моей работы находятся в кодовой базе проекта, включая парсер, AI-модуль, механизмы валидации и тестовые материалы.

3. Расскажите про одно решение в кейсе, которое предложили вы.

Что вы предложили, почему, приняла ли его команда и что из этого вышло.

Я предложил разбивать договоры на смысловые фрагменты (чанки), чтобы не передавать весь документ в языковую модель при каждом запросе. Это позволяло выбирать наиболее релевантные части договора, сокращать расход токенов и уменьшать количество лишней информации в контексте. Команда поддержала мою идею, после чего я самостоятельно реализовал этот механизм и интегрировал его в RAG. В результате модель получала только отобранные фрагменты договора вместо полного текста, что позволило сократить объём передаваемого контекста.

4. Был ли момент, когда что-то не работало или шло не туда?

Как вы это заметили и что сделали вы?

Во время тестирования возникали проблемы с ответами GigaChat: модель перефразировала важные формулировки из договоров, допускала галлюцинации и иногда выдавала некорректные данные. Также возникали проблемы с работой RAG, из-за которых модель не всегда получала нужный контекст. Я занимался доработкой промптов, настройкой guardrails и реализацией валидатора для проверки ответов модели. Параллельно разбирался с поиском и передачей фрагментов договоров в RAG, после изменений повторно проверял работу системы на тестовых сценариях.

5. Было ли разногласие - в команде или с нами как заказчиком?

О чём оно было и чем закончилось?

В команде возникли сложности с неравномерным распределением работы: двое участников практически не включались в разработку, поэтому основная нагрузка легла на меня, Артёма и Еву. В результате основную часть кейса мы завершили втроём. Также возникала путаница с требованиями к эскалации: сначала эту функцию исключили, но при сверке ТЗ она снова появлялась.

6. Если бы вы делали кейс заново, что бы вы сделали иначе?

В первую очередь я бы более внимательно подошёл к формированию команды и выбрал участников, которые действительно заинтересованы в проекте и готовы активно включаться в работу. Неравномерное распределение нагрузки между участниками создавало дополнительные сложности и замедляло разработку. При этом сам технический подход и выбранное направление работы я бы сохранил, поскольку считаю, что мы двигались в правильную сторону.